Selamat! Menyelesaikan Fase 1 berarti pondasi kalian sudah kokoh. Sekarang kita masuk ke Fase 2: Inti Aplikasi (MVP). Di fase ini, aplikasi akan mulai "hidup" karena kita akan mengerjakan fitur Surat Keluar yang memiliki logika penomoran otomatis sesuai permintaan gurumu.

Berikut adalah panduan pengerjaan untuk masing-masing anggota:

🛠️ Anggota 1: Backend

Kamu akan mengerjakan jantung dari aplikasi ini. Fokusmu adalah membuat logika agar staf TU tidak perlu lagi mengetik nomor surat secara manual.

1. Membuat Fungsi Romawi & Generate Nomor:

Buatlah file di config/helper.php untuk menyimpan logika ini:

- Fungsi untuk mengubah bulan (1-12) menjadi (I-XII).

- Logika untuk mengambil no_urut terakhir dari database, lalu menambahnya 1 ($+1$).

- Menggabungkan semuanya menjadi: 005/UND/SMKN2-PDG/II/2026.

2. Membuat Logika Simpan (Action):

- Membuat file modules/surat-keluar/proses_simpan.php.

- Menangkap data dari form (tujuan, perihal, id_kategori).

- Menjalankan fungsi nomor otomatis tadi, lalu menyimpannya ke tabel surat_keluar.

🎨 Anggota 2: Frontend Developer

Tugasmu adalah membuat formulir input yang bersih dan tabel untuk melihat hasilnya.

1. Membuat Form Input (tambah_surat.php):

- Gunakan komponen Bootstrap Card dan Form.

- Buatlah Dropdown (Select) yang mengambil data dari tabel ref_kategori (UND, ST, SK, dll).

- Pastikan form memiliki input untuk: Tujuan, Perihal, Tanggal, dan Upload File.

2. Membuat Tabel Daftar Surat (tampil_surat.php):

- Gunakan Bootstrap Table dengan fitur table-striped dan table-hover.

- Tampilkan kolom: No Surat, Tujuan, Perihal, Tanggal, dan tombol Aksi (Edit/Hapus).

🗄️ Anggota 3: Database & QA

Tugasmu memastikan data mengalir dengan benar dan file tersimpan dengan rapi.

1. Manajemen Folder Upload:

- Pastikan folder uploads/surat-keluar/ sudah ada dan memiliki izin akses yang benar.

- Bantu Anggota 1 memastikan nama file yang diunggah tidak bentrok (misalnya dengan menambahkan timestamp pada nama file).

2. Uji Coba Penomoran:

- Lakukan input coba-coba. Cek apakah setelah nomor 001, surat berikutnya otomatis menjadi 002.

- Cek apakah kode surat berubah otomatis saat kategori "Undangan" diganti menjadi "Surat Tugas".

📝 Alur Kerja GitHub di Fase 2

Agar tidak terjadi conflict, ikuti urutan ini:

- Anggota 2 membuat tampilan form dan menyimpannya di folder modules/surat-keluar/. Push ke GitHub.

- Anggota 1 melakukan git pull, lalu mengisi logika PHP di dalam file yang dibuat Anggota 2 tersebut.

- Anggota 3 melakukan git pull setiap kali ada perubahan untuk mencoba fungsionalitasnya secara langsung.

Checklist Target Fase 2

| Fitur | Status | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Fungsi Konversi Bulan Romawi | 🔴 | Anggota 1 |
| Auto-increment No Urut per Tahun | 🔴 | Anggota 1 |
| Form Input Surat Keluar (Bootstrap) | 🔴 | Anggota 2 |
| Tabel Tampilan Surat Keluar | 🔴 | Anggota 2 |
| Fitur Upload File (PDF/Gambar) | 🔴 | Anggota 1 & 3 |